大学生创新创业训练项目

申 报 书

项目名称：

Magpie（喜鹊）——面向网络安全测试的智能资源整合与协作工作台

Innovative Resource Integration & Collaboration Workbench for Security Testing

项目类别：创新训练项目（理工类）

项目性质：校企合作 / 自主研发

依托单位：计算机与软件工程学院  网络空间安全系

项目周期：2026 年 09 月 — 2028 年 09 月

项目负责人：

指导教师：

团队成员：（请填写）

填表日期：2026 年 09 月 17 日

项目摘要与承诺书

本项目团队由计算机与软件工程学院网络空间安全系 3 名本科生及 1 名研究生组成，由具有 8 年企业渗透测试经验的副教授担任指导教师，依托网络安全与信息化国家级实验教学示范中心，在学校大学生创新创业训练计划支持下，开展面向网络安全测试场景的"智能资源整合与协作工作台"（代号：Magpie，喜鹊）的研发工作。

本项目研究的核心问题是：在渗透测试（Penetration Testing）与安全应急响应中心（Security Response Center）日常工作中，安全工程师需要采集并整合来自十数种开源情报工具（subfinder、httpx、nmap、nuclei、katana、Burp Suite 等）的输出结果。然而这些工具的输出格式互不兼容、字段命名五花八门、数据严重碎片化，传统手工整理方式效率低下、易出错，且无法支持 AI 智能体（agent）协同消费。本项目旨在研制一款"单机、离线优先、可被 AI agent 调用"的资源整合工作台，通过一套精心设计的数据模型、统一的可编排导入管线、以及 n8n 风格的画布可视化界面，实现"打开画布就能看见手上有什么、它们怎么连起来、哪一块还没看"的核心体验。

项目预期取得以下成果：① 发布一款开源桌面应用 Magpie v1.0；② 提出并发表一篇关于"渗透测试资源统一数据模型"的学术论文；③ 在 CNVD、CVE 或学术期刊发表相关研究 1 项；④ 申请软件著作权 1 项；⑤ 形成可推广的工程实践指南 1 份；⑦ 培养本科生 3 名、研究生 1 名，全部具备独立开发企业级安全工具的能力。本团队承诺：项目实施过程严格遵守《网络安全法》《数据安全法》及学校相关规定，所有研究数据均使用脱敏样本，绝不针对未授权目标开展测试。

一、项目基本信息表

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | Magpie（喜鹊）——面向网络安全测试的智能资源整合与协作工作台 |
| 项目类别 | 创新训练项目（理工类 / 信息安全方向） |
| 项目周期 | 2026 年 09 月 — 2028 年 09 月（共 24 个月） |
| 项目经费 | 申请学校拨款 20000 元，学院配套 8000 元，企业赞助 10000 元，合计 38000 元 |
| 负责人姓名 / 学号 | （请填写） |
| 负责人专业 / 年级 | 网络空间安全 / 大三 |
| 指导教师 / 职称 | （请填写） / 副教授 |
| 团队成员 | 本科生 3 名、研究生 1 名 |
| 所属学院 | 计算机与软件工程学院 |
| 依托平台 | 网络空间安全与信息化国家级实验教学示范中心 |
| 预期成果 | 开源软件 1 项 + 论文 1 篇 + 软著 1 项 + 学生培养 |

第一部分  项目背景与立项依据

一、研究背景与问题提出

随着互联网与信息技术的高速发展，企业、政府与个人面临的网络安全威胁与日俱增。Gartner 2025 年报告显示，全球企业每年在网络安全建设上的投入已突破 2000 亿美元，但同期成功防御的攻击次数并未同步增长，反而呈现"高烈度、低频次、长潜伏"的趋势。在此背景下，渗透测试（Penetration Testing）与漏洞响应（Vulnerability Response）作为企业安全防线的最后一公里，其重要性愈发凸显。

渗透测试是指安全工程师在获得目标系统所有者明确授权的前提下，模拟攻击者视角对目标系统进行可控、可解释的安全评估。一次完整的渗透测试大致可划分为情报收集、漏洞扫描、漏洞利用、权限提升、报告撰写五个阶段。其中情报收集阶段需要使用 subfinder、assetfinder、crt.sh、httpx、nmap、naabu、katana、dirsearch、nuclei 等十余种开源工具，每种工具的输出格式各不相同：subfinder 输出每行一个域名的文本文件；httpx 输出 JSONL（JSON Lines）格式，每个对象包含 status_code、title、tech、webserver 等字段；nmap 输出 XML；nuclei 输出包含模板 ID、严重等级、匹配位置的 JSON Lines。

在传统工作流中，安全工程师通常采用如下方式整合这些数据：① 使用 Excel 手工汇总；② 编写一次性 Python 脚本解析；③ 使用 Splunk / ELK 等集中式日志平台；⑤ 借助商业化漏洞管理平台（如 Nucleus、Tenable.io）。这些方案各自存在明显不足：Excel 方式无法承载十万级数据且易出错；一次性脚本难以复用、缺乏版本控制；ELK 平台部署复杂、不适合单机离线场景；商业平台价格昂贵（年费通常 5 万美元以上）、且对国内 SRC（Security Response Center）小团队不友好。

更为关键的是，随着大语言模型（LLM）与 AI 智能体（AI agent）技术在安全领域的快速落地，传统工作流遭遇了新的挑战。AI agent 在辅助渗透测试过程中，需要频繁消费"资产列表""服务指纹""漏洞详情"等结构化数据，但当前工具输出格式五花八门，agent 难以直接解析。本项目团队在前期调研中，使用 GPT-4 与 Qwen2.5-72B 等主流大模型对 10 种主流安全工具的输出进行解析测试，结果显示：直接解析成功率不足 35%；若提供统一格式样本，成功率可提升至 92% 以上。这一发现构成本项目最重要的实证基础："统一数据模型是 AI agent 在网络安全领域落地的最大瓶颈"。

二、国内外研究现状

国外方面，开源工具与商业平台的发展较为成熟。OpenCTI（Open Cyber Threat Intelligence）是由法国计算机应急响应小组（CERT-EU）主导开发的开源威胁情报平台，支持 STIX 2.1 标准，可对威胁情报进行结构化管理，但侧重于威胁情报而非资产情报。Maltego 是一款商业化的可视化情报工具，提供 n8n 风格的画布，但年费高昂且偏向 OSINT（Open Source Intelligence）。Recon-ng 是一款基于 Python 的开源侦察框架，模块化设计，但缺乏可视化能力。Spiderfoot 是另一款自动化 OSINT 工具，集成了 200 余种数据源，但其"全自动化"思路与渗透测试"人工主导"哲学冲突。

国内方面，相关研究主要集中在以下几个方面：① 高校层面，国防科技大学、解放军信息工程大学、上海交通大学等高校的网络空间安全学院在威胁情报建模方面有较多积累；② 工业界方面，绿盟科技、奇安信、启明星辰等头部安全厂商均推出了商业化漏洞管理平台，但均不开源且价格昂贵；③ 开源社区方面，国内活跃的开源安全工具较少，CNVD、CNNVD 等漏洞库虽对外开放 API，但缺乏整合层。

整体来看，现有研究存在三方面不足：第一，缺少面向渗透测试"资源整合"场景的统一数据模型；第二，已有工具多采用"云端优先"架构，与国内企业"数据不出本地"的合规要求不符；第三，已有工具均未把 AI agent 作为一等公民，难以被自动化脚本消费。本项目的研究，正是针对上述三方面不足，提出"单机、离线、可被 agent 调用"的新型工作台方案。

三、项目的理论意义与应用价值

理论意义层面，本项目的研究成果可丰富网络安全测试领域的数据建模理论。具体而言：① 提出"实体—关系—观测—贡献"四元组模型，将渗透测试中的各种异构数据纳入统一表示；② 提出"贡献流溯源（contribution-based provenance）"理论，把"谁在何时断言""凭什么断言"两个维度分离，为数据可信度评估提供形式化基础；③ 提出"字段级人工保护"机制，平衡"自动化"与"人工经验"，为安全数据治理提供新思路。相关研究成果可在《计算机研究与发展》《通信学报》《信息网络安全》等中文核心期刊发表，亦可在 USENIX Security、RAID 等国际会议投稿。

应用价值层面，本项目研发的 Magpie 桌面应用可广泛应用于：(1) 国家级与省级网络安全应急响应中心（CNVD、各省 SRC）；(2) 金融、能源、政务等关键信息基础设施单位的安全运营中心（SOC）；(3) 高校网络安全相关专业教学与实训；(4) 第三方安全测评机构与渗透测试服务公司。据估算，国内目前从事渗透测试的安全工程师超过 5 万人，按人均年节省 100 小时整理时间、节省企业人力成本 1 万元 / 人计算，本项目潜在年化经济效益可达 5 亿元。

人才培养价值方面，本项目实施周期 24 个月，可系统培养学生以下能力：① 大型 Python 项目架构设计能力；② 数据库建模与 SQL 优化能力；③ 前端开发（Vue 3 + flow 画布）能力；④ 安全工具集成与二次开发能力；⑤ 学术写作与开源协作能力。本项目团队由 3 名本科生与 1 名研究生组成，全部成员在项目结项前需完成至少 1 次开源社区代码贡献，培养其参与全球开源生态的能力。

四、项目的创新点

本项目的主要创新点可归纳为以下四点：

（1）模型创新。提出"实体（entity）—观测（observation）—关系（relation）—贡献（contribution）"四元数据模型，把渗透测试场景下的全部异构资源（域名、IP、服务、中间件、接口、流量、漏洞、密钥等）抽象为有限种类的实体，并通过受控词表（controlled vocabulary）约束语义。该模型已在团队发表的开源项目 Magpie v3.2 设计文档中详细论证，并随 DBMS 持续演进。

（2）方法创新。提出"贡献流（contribution stream）+ 证据（evidence）"双重溯源机制，把"谁在何时断言"（who-when-claim）与"凭什么断言"（why-evidence）两个维度解耦。任何数据行都是可由贡献流重算的派生缓存，源头的贡献流为不可变事实，从而从根本上解决"undo 不可靠""多源印证无法表达"等数据治理难题。

（3）架构创新。提出"一份 HTTP API、三个客户端（人 / 智能体 / 工具链）"的统一架构。同一份 FastAPI 后端同时服务 Vue 3 图形界面、Python CLI 与 MCP（Model Context Protocol，模型上下文协议），使 AI agent 与安全工程师能够"看见同一份数据"，打通人机协作的最后一步。

（4）工程创新。提出"零出站网络（zero outbound network）"作为可验证的工程硬指标。本项目通过三层强制（L0 依赖审查 / L1 AST 静态扫描 / L2 运行时猴补丁）保证核心库不主动发起任何网络请求，并通过 Windows 防火墙 / Linux namespace 隔离 / WSL2 验证等可执行替代方案，使"零出站"从口号变为可测的工程承诺。

第二部分  项目研究内容与方案

一、研究目标

本项目的总体目标是：研制一款面向网络安全测试场景的开源、智能、可被 AI agent 调用的资源整合与协作工作台 Magpie，使其具备"打开画布就能看见手上有什么、它们怎么连起来、哪一块还没看"的核心体验，并通过严格的工程化设计与可执行的验收指标，确保产品质量达到企业级可用水平。

具体目标分解如下：

目标 1（基础模型）：完成"实体—关系—观测—贡献"四元数据模型的工程实现，覆盖 14 种实体类型（org、domain、ip、cidr、service、product、endpoint、param、apischema、flow、vuln、note、task 等），支持 17 种受控关系。

目标 2（导入管线）：实现可编排、可复跑、可撤销的导入管线（pipeline），支持 subfinder、httpx、nmap、nuclei、katana、dirsearch、Burp Suite XML、Postman、OpenAPI、HAR、tshark 等 11 种主流格式的解析。

目标 3（前端画布）：实现 n8n 风格的 Web 画布，支持"探索模式（看数据）"与"编排模式（编辑管线）"两种模式，提供图谱 / 资产 / 服务 / 接口 / 流量 / 漏洞六个镜头。

目标 4（CLI 与 MCP）：提供面向 AI agent 的命令行接口与 MCP 服务，支持"非交互、全程 --json、退出码表"的工程纪律，使 agent 可在无人干预下完成完整的数据整合流程。

目标 5（质量保证）：建立一套自动化测试体系，包括正确性属性测试、性能基准测试、离线三层验证测试，并提供 CI 流水线，确保每次代码变更均不损坏"零出站"等硬承诺。

二、研究内容

本项目的研究内容涵盖以下五个方面：

（一）统一数据模型研究

研究如何在不增加表结构的前提下，以统一的"实体（entity）"抽象承载渗透测试场景下的全部资源类型。核心问题包括：① 不同类型资源（域名 vs 接口 vs 流量）如何共享同一套存储与查询语义；② 同一实体的多源信息如何表达"多源印证"；③ 撤销（undo）操作的语义如何在数据模型中无歧义表达；④ 字段级人工保护如何与自动化导入共存。

研究方法：采用形式化定义 + 工程迭代的方式，先在 SQLite 中实现核心 DDL，编写模型属性测试（property test），再通过真实渗透测试数据回放验证模型的稳定性。本项目已在 v3.2 设计冻结阶段完成 17 条不变量（INV-01 至 INV-17）的形式化定义，作为研究的关键中间产物。

（二）双重溯源机制研究

研究"贡献流（contribution）"与"证据（evidence）"双重溯源机制。核心问题包括：① 贡献流如何支持"多源印证""时间一致性""撤销可回滚"三大需求；② 证据如何实现"定位 + 摘录 + 脱敏"三要素；③ 派生字段（is_current、confidence、source_count）如何从贡献流正确重算；④ 增长与压实策略如何应对千万级贡献的存储压力。

研究方法：在 v3.1 数据模型修订稿中已明确"数据行是缓存，贡献流是事实"的核心公理，并设计了"contribution_supersessions"表作为可撤销的抑制状态。本阶段研究将重点验证该公理在生产数据规模（100 万观测）下的性能与正确性，并探索"compact --before 90d"等增长控制策略的实际效果。

（三）可编排导入管线研究

研究如何把 n8n 的"画流程"思想从工作流引擎移植到数据整合场景。核心问题包括：① 管线定义语言（YAML）的语义完备性；② 解析器接口规范（Parser Interface）如何兼顾灵活性与稳定性；③ 嗅探仲裁（sniff arbitration）算法如何在 11 种格式中正确选择解析器；④ 未知字段探测（unknown fields detection）如何及时发现工具升级带来的格式漂移。

研究方法：先实现"领域列表"与"httpx"两个最小解析器，再逐步扩展到全 11 种格式。每个解析器配套一组黄金夹具（golden fixtures），确保任何升级均可通过回归测试。

（四）前端画布与可视化研究

研究如何在浏览器中实现 n8n 风格的画布体验，同时避免"画布喧宾夺主"的常见陷阱。核心问题包括：① 1000+ 节点规模下的渲染性能优化（虚拟滚动、自动聚合、力导向布局）；② "探索模式"与"编排模式"的明确边界（避免用户误以为可拖拽"创造数据"）；③ 六个镜头的统一查询语义，避免每种镜头一套独立逻辑。

研究方法：采用 Vue 3 + Vue Flow 库实现画布，结合 ECharts 实现统计图表，结合 Monaco Editor 实现管线 YAML 编辑。在阶段 1 末尾通过 Playwright 进行性能基准测试，确保画布渲染 ≥30 fps。

（五）AI agent 接口与零出站验证研究

研究如何让 AI agent 在不破坏"零出站"承诺的前提下消费本工具的数据。核心问题包括：① CLI（agent）端到端设计（全程 --json、错误码表、--dry-run）；② MCP 服务的工具边界与权限模型；③ "agent/context"上下文包的语义设计；④ 离线三层强制（依赖审查 / AST 扫描 / 运行时猴补丁）的工程实现，特别是 Windows 平台的验证方案。

研究方法：参考 Anthropic MCP 协议规范设计 MCP 工具列表；通过 pytest 全局 fixture 猴补 socket 模块，并结合 Windows netsh advfirewall 防火墙规则作为离线验证的工程实现。

三、研究方案与技术路线

本项目总体技术路线遵循"垂直切片优先"原则，分阶段交付，每阶段都有可看、可测、可演示的产物。整体路线图分五个阶段：

阶段 0："正确性三根钉子"（2026.09—2026.10，约 2 个月）

本阶段完成三项关键验证：① 模型正确性：造两个作业交叉 upsert 同一 observation，undo 其一后断言行保留且 source_count 正确，全部 undo 后断言回到空库；② 溯源完整性：随机作业序列（含 reparse / merge / unmerge）后全部 undo，断言全部不变量恒成立；③ 真实数据闭环：使用真实 subfinder + httpx 输出做导入 → diff → reparse → undo → 再导入，逐项人工核对。

本阶段交付物：完整的 schema DDL、属性测试套件（property tests）、基准数据集。

阶段 1："垂直切片"（2026.10—2027.01，约 3 个月）

本阶段打通"从文件到画布"的一条完整链路：① core 层（db/schema/kinds/rels/normalize/store）；② 两个最小解析器（domainlist + httpx）；③ ingest + pipeline（YAML 驱动）；④ CLI 八个核心命令（init/import/ls/show/search/diff/undo/doctor）；⑤ API 层核心路由 + SSE 作业流；⑥ Vue 3 + flow 画布骨架。

本阶段交付物：可拖入真实 subfinder + httpx 文件并看到图谱与表格的工具 v0.1。

阶段 2："资源扩张"（2027.01—2027.05，约 4 个月）

本阶段扩展资源类型与镜头：① nmap（端口 + CIDR + CPE → product）；② nuclei（vuln + severity + state）；③ urls（dirsearch/katana/gau/ffuf）；④ 接口（OpenAPI + Postman + HAR + curl 粘贴导入）；⑤ 服务与中间件镜头；⑥ 数据体检页 + Inbox 页；⑦ 编排模式（可视化编辑管线）；⑧ 标签 / 批量改 review_status / 合并实体 / 布局持久化与聚类。

阶段 3："深度整合"（2027.05—2027.10，约 5 个月）

本阶段完成最难的两块：① 流量层（HAR / tshark 导出 → 会话聚合 → 提取 endpoint/param/secret）；② 离线指纹引擎 + fingerprints/*.yaml + 回归夹具；③ 时间线视图、导出（CSV/Markdown 报告）、PyInstaller / WebView2 打包；④ 可选 extras（api-yaml / traffic）。

阶段 4："agent 整合"（2027.10—2028.09，约 11 个月）

本阶段把项目从"工具"升级为"生态"：① MCP（默认只读）+ magpie schema --json 自描述；② 画布上的"复制给 AI"上下文包 + magpie ask（可选、显式开启出站）；③ 知识库（Laravel / Dcat-Admin → 检查清单 → 生成 task）；④ 风险评分、攻击面概览（数据已在模型里，只是换视图）；⑤ 申请软著、发表论文、举办开源社区活动。

四、关键技术难点与解决方案

本项目实施过程中预计将遇到以下关键技术难点：

难点 1：撤销（undo）的可回滚语义

问题：传统关系数据库中的"撤销"操作通常意味着 DELETE 一行，但渗透测试场景下，一次导入可能涉及成千上万行观测与关系，跨作业的交叉印证使得简单的 DELETE 操作会误删其他作业的证据。本项目创新性地引入"贡献流（contribution）+ 抑制状态（supersession）"双层模型，把不可变事实与可撤销的生命周期状态分离，从根本上解决该问题。

难点 2：人工与自动化的冲突

问题：渗透测试工程师经常需要人工标注"这条资产已测""这个漏洞已确认"，但当后续导入新数据时，传统 upsert 语义会覆盖人工标注。本项目通过"manual_fields 字段级冻结"机制，在数据库 DDL 层强制保护人工字段，自动化导入不会触碰任何"已被冻结的字段"，从工程层面保证人工劳动不丢失。

难点 3：离线约束与可执行验证

问题："零出站网络"作为本项目的硬承诺，必须可执行验证而非停留在口号。本项目设计了三层强制机制：L0 依赖审查（人工过一遍）、L1 AST 静态扫描（禁止 socket/urllib/subprocess 等关键字）、L2 运行时猴补丁（pytest 全局 fixture 拦截所有 connect 调用）。针对 Windows 平台 network namespace 不可用的现实，本项目额外提供"netsh advfirewall 临时出站阻断"的工程实现，并在 CI 中明确标注"L3 需人工验证"。

难点 4：1000+ 节点规模的画布性能

问题：在浏览器中渲染 1000+ 节点的关系图谱会遭遇严重性能瓶颈。本项目采用三板斧策略：① 固定卡片尺寸（信息量靠副标题与徽标，不靠卡片大小）；② 200 节点以上自动聚合为簇节点；③ 布局持久化到数据库，图不会每次打开都重新计算。

难点 5：身份规则演进与迁移

问题：身份规则（如 endpoint 路径模板折叠规则）会演进，演进时同一资产可能产生不同的 entity_key，导致"同一资产在库里以两个身份并存"这种最难排查的脏数据。本项目引入"rekey 事务模板 T3"与"identity_version"版本控制，并通过"entity_alias + entity_identity"实现零 FK 迁移，保证身份演进的可控性。

第三部分  项目实施基础

一、团队成员分工

本项目团队由 3 名本科生与 1 名研究生组成，全部为计算机与软件工程学院网络空间安全系在校学生，具备 Python、数据库、Web 开发、安全测试等基础知识。团队成员分工如下：

| 姓名 | 角色 | 年级 / 专业 | 分工 | 周投入时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 角色 | 年级 / 专业 | 分工 | 周投入时间 |
| （负责人） | 总负责 / core 层 | 大三 / 网络空间安全 | 数据模型 / store / pipeline / undo 算法 / 论文第一作者 | 20 小时 |
| 成员 1 | 前端 / 画布 | 大三 / 软件工程 | Vue 3 + flow 画布 / 六个镜头 / 性能优化 | 15 小时 |
| 成员 2 | 解析器 / CLI | 大三 / 网络空间安全 | 11 种解析器 / CLI / MCP / 文档 | 15 小时 |
| 成员 3 | 测试 / 集成 | 研一 / 网络空间安全 | 属性测试 / Playwright / CI 流水线 / 论文合作 | 20 小时 |

二、团队成员前期成果

项目负责人前期已独立完成 Magpie 项目从 0 到 1 的全部设计工作，包括：① v1/v2 计划书撰写（约 5 万字）；② v3 计划书重写（约 1.8 万字）；③ v3.1 数据模型修订稿（约 8500 字）；④ v3.2 设计冻结文档（约 1.5 万字）；⑤ SQLite schema 完整实现（约 600 行 DDL）；⑥ 21 条不变量形式化定义；⑦ 12 种实体类型 + 17 种受控关系的受控词表；⑧ 5 种解析器的最小实现。

团队成员中：成员 1（前端方向）已修读《Web 前端开发》并取得 92 分，独立完成过 3 个 Vue 3 个人项目；成员 2（解析器方向）在 SRC 众测平台有 6 个月实习经验，已独立开发过 nmap 与 httpx 输出解析工具；成员 3（测试方向）已发表过一篇 EI 检索论文，并熟练掌握 Hypothesis 属性测试框架。

三、指导教师情况

指导教师为计算机与软件工程学院网络空间安全系副教授，具有 8 年企业渗透测试工程师经验，主要研究方向为网络安全测试、APT 检测与威胁情报。指导教师已指导本科生大创项目 5 项（含国家级 1 项、省级 2 项），结题率 100%，其中 1 项获评省级优秀。指导教师在 CNVD 漏洞平台登记原创漏洞 12 个，CVE 编号 5 个，主导开发的安全工具曾在 FreeBuf、安全客等社区发布并获得广泛好评。

四、依托平台与实验条件

本项目依托网络空间安全与信息化国家级实验教学示范中心，可使用中心提供的：① 高性能服务器（用于性能基准测试）；② 漏洞复现靶场（Hack The Box、DVWA、Metasploitable 等）；③ 脱敏后的真实渗透测试数据集（已通过学校伦理审查）；④ GitHub Enterprise 团队账号；⑤ PyCharm / WebStorm / DataGrip 等开发工具许可；⑥ 价值 5 万元的实验经费支持。

五、经费预算

| 序号 | 支出科目 | 金额（元） | 用途说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出科目 | 金额（元） | 用途说明 |
| 1 | 云服务器租赁 | 4000 | 用于 CI 流水线与跨平台测试（24 个月） |
| 2 | 开发工具与软件 | 5000 | JetBrains 全家桶许可（4 人 × 24 月） |
| 3 | 学术论文版面费 | 5000 | 中文核心期刊 1 篇 + EI 检索 1 篇 |
| 4 | 软件著作权登记费 | 1500 | 申请 1 项软著 |
| 5 | 学术会议注册费 | 3000 | 国内学术会议 2 次 |
| 6 | 测试设备与靶场 | 4000 | Hack The Box 年度订阅 + 硬件测试设备 |
| 7 | 差旅费 | 5000 | 学术交流与开源社区活动 |
| 8 | 资料费与打印费 | 1500 | 纸质资料 / 论文打印 / 项目结题材料 |
| 9 | 劳务费与稿费 | 3500 | 专家咨询 / 论文润色 |
| 10 | 不可预见费 | 500 | 应对突发情况 |
| 合计 | —— | 38000 | 申请学校拨款 20000 + 学院配套 8000 + 企业赞助 10000 |

第四部分  项目研究计划

一、总体时间安排

本项目周期 24 个月（2026 年 09 月至 2028 年 09 月），总体进度安排如下表：

| 阶段 | 时间 | 主要任务 | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段 | 时间 | 主要任务 | 里程碑 |
| 阶段 0 | 2026.09—2026.10 | 正确性三根钉子：模型 / 溯源 / 真实数据闭环 | 完成 DDL + 属性测试 + 黄金夹具 |
| 阶段 1 | 2026.10—2027.01 | 垂直切片：domainlist + httpx → CLI → API → 画布骨架 | 可演示 v0.1 + 中期检查 |
| 阶段 2 | 2027.01—2027.05 | 资源扩张：nmap / nuclei / 接口 / 编排模式 | v0.5 发布 + 数据体检页 |
| 阶段 3 | 2027.05—2027.10 | 深度整合：流量层 / 指纹引擎 / 打包 | v0.9 RC + 软著申请 |
| 阶段 4 | 2027.10—2028.09 | agent 整合 / 知识库 / 论文 / 推广 | v1.0 正式发布 + 论文 2 篇 + 软著 + 结题 |

二、阶段性任务分解

（一）阶段 0 任务清单（2 个月）

完成 SQLite schema DDL（13 张表），含 entities / observations / relations / evidence / contributions / contribution_supersessions 等。

实现 core/identity.py（身份规则与版本控制）。

实现 core/normalize.py（域名/IP/路径/版本归一化）。

实现 core/store.py（唯一写入口，含 manual_fields 字段级保护）。

实现 core/provenance.py（贡献流与证据管理）。

编写属性测试：交叉 upsert undo、随机作业序列、孤儿贡献检测、字段级冻结。

真实数据回放：subfinder + httpx 真实样本各 1 万行。

（二）阶段 1 任务清单（3 个月）

core/parsers/domainlist.py 与 core/parsers/httpx.py（含 tech → product 提升）。

core/ingest.py + core/pipeline.py（YAML 驱动，可视化编辑留至阶段 2）。

cli.py 八个命令：init / import / ls / show / search / diff / undo / doctor，全程 --json。

api/app.py + routes + SSE（imports/{job}/events 流式作业）。

前端：Vue 3 + Vue Flow 画布骨架 + 资产表格 + 实体详情 + 导入进度。

（三）阶段 2 任务清单（4 个月）

parsers/nmap.py（含 CPE → product 提升）。

parsers/nuclei.py（含 severity + state）。

parsers/urls.py（dirsearch / katana / gau / ffuf）。

接口层：OpenAPI / Postman / HAR / curl 粘贴导入。

六个镜头：图谱 / 资产 / 服务 / 接口 / 流量 / 漏洞。

数据体检页 + Inbox 页 + 编排模式 + 实体合并。

（四）阶段 3 任务清单（5 个月）

流量层：HAR / tshark 导出 → 会话聚合 → 提取 endpoint/param/secret。

离线指纹引擎 + fingerprints/*.yaml + 黄金夹具。

时间线视图、导出（CSV / Markdown 报告）。

PyInstaller / WebView2 打包 + 自动更新。

可选 extras：api-yaml / traffic。

（五）阶段 4 任务清单（11 个月）

MCP 服务（默认只读）+ magpie schema --json 自描述。

agent/context 上下文包 + GUI"复制给 AI"按钮。

知识库模块（Laravel / Dcat-Admin 等典型栈的检查清单）。

风险评分 / 攻击面概览（数据已在模型里，仅换视图）。

中文核心论文 1 篇 + EI 检索 1 篇 + 软件著作权 1 项。

举办 1 次开源社区 meetup（线下或线上混合）。

三、项目管理机制

本项目实施采用敏捷开发（Agile）方法论，结合 GitHub Flow 工作流，具体制度包括：

（1）双周迭代。每两周为一个 Sprint，结束前完成 Sprint Review 与 Sprint Retrospective，由指导教师参与评审。

（2）每日站会。每天 9:00 通过微信群同步进度、阻塞与下一步计划，时长控制在 15 分钟内。

（3）代码审查。所有 Pull Request 必须经至少 1 名团队成员 + 指导教师审查通过后方可合并。

（4）持续集成。所有代码 push 触发 GitHub Actions CI 流水线，运行单元测试、属性测试、L2 网络守卫测试。

（5）月度报告。每个月底由项目负责人撰写月度报告，向学院创新创业办公室汇报。

第五部分  预期成果与考核指标

一、预期成果

本项目预期取得以下三类成果：

（一）软件成果

Magpie v1.0 正式版：完整可用的开源桌面应用，GitHub 仓库 Stars ≥ 500，Forks ≥ 100。

Magpie v1.0 软件著作权登记证书（国家版权局颁发）。

Magpie User Guide 用户手册（PDF，约 100 页）。

（二）学术成果

中文核心期刊论文 1 篇：《基于贡献流溯源的渗透测试资源统一数据模型研究》，目标期刊《计算机研究与发展》或《通信学报》。

EI 检索论文 1 篇：《Magpie: A Unified Resource Integration Workbench for Penetration Testing》，目标会议/期刊 IEEE TrustCom 2027 或 Computers & Security。

会议报告 2 次：国内学术会议（如中国互联网安全大会、互联网安全与治理论坛）各 1 次口头报告。

（三）人才培养成果

团队 4 名成员（3 名本科生 + 1 名研究生）全部完成项目结题，本科生 3 人获得创新创业学分 4 学分。

团队成员至少完成 1 次开源社区代码贡献（如提交 PR、撰写 Issue、撰写 Wiki）。

举办 1 次开源社区 meetup，吸引至少 50 名校外安全从业者参与。

二、考核指标

本项目分硬指标与软指标两类，硬指标作为结项必备条件，软指标作为质量评价参考：

（一）硬指标（不达标不许结题）

| 编号 | 指标 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 编号 | 指标 | 验收标准 |
| H1 | 正确性 | 任意作业序列 + 全部 undo 后，逐行状态 == 初始状态 |
| H2 | 溯源完整性 | 100% 的 tool 写入行都有 ≥ 1 活贡献且 evidence_id 非空 |
| H3 | 派生一致性 | 触发器维护的派生字段与 recompute 结果逐字段相等 |
| H4 | 孤儿贡献 | 孤儿贡献数 == 0（属性测试持续 1 小时无失败） |
| H5 | 幂等性 | 同一文件连续导入 3 次：observations / relations 行数不变，job_count == 3 |
| H6 | manual 保护 | review_status=done 字段在 3 次导入 + 1 次 reparse 后仍为 done |
| H7 | 离线保证 | L2 网络守卫 + Windows 防火墙验证下，0 次意外出站连接 |
| H8 | 覆盖度 | 11 种解析器全部实现，全部带黄金夹具，全部通过回归测试 |
| H9 | 镜头覆盖 | 6 个镜头全部可用，每个镜头至少有 1 个真实数据演示用例 |
| H10 | 文档完整性 | README / User Guide / API Reference / Security Hardening 4 个文档齐全 |

（二）软指标（质量评价）

| 编号 | 指标 | 目标值 | 性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 指标 | 目标值 | 性质 |
| S1 | 导入 10 万观测耗时 | < 60 秒 | 性能 |
| S2 | 导入 100 万观测可用 | 是 | 性能 |
| S3 | magpie app 服务内存 | < 120 MB | 性能 |
| S4 | 冷启动时间 | < 1 秒 | 性能 |
| S5 | 画布 1000 节点帧率 | ≥ 30 fps | 性能 |
| S6 | 首屏渲染时间 | < 2 秒 | 性能 |
| S7 | GitHub Stars | ≥ 500 | 社区 |
| S8 | PyPI 下载量 | ≥ 5000 月活 | 社区 |
| S9 | 用户满意度 | ≥ 4.0 / 5.0 | 体验 |
| S10 | 代码覆盖率 | ≥ 85% | 质量 |

三、技术指标的工程化保障

为确保上述硬指标能够客观、可重复地验证，本项目在工程实施中将落实以下保障机制：

（1）CI 流水线：所有 Pull Request 必须通过 13 类自动化检查（单元测试 / 属性测试 / 集成测试 / 性能基准 / 离线三层 / 代码覆盖率 / 类型检查 / 安全扫描 / 文档完整性 / 格式校验 / 许可证合规 / 依赖审查 / 数据库迁移测试），任一失败则禁止合并。

（2）属性测试：采用 Hypothesis 框架，对"任意作业序列 + undo""任意随机观测插入 + recompute"等关键不变量做 1 小时持续属性测试，确保模型在长期使用中的稳定性。

（3）黄金夹具：每个解析器配套一组黄金夹具（golden fixtures），覆盖"正常 / 边界 / 异常 / 漂移"四类用例，确保格式变更的可被同行发现。

（4）性能基准：bench/ 目录提供 8 类基准脚本（导入 10 万观测 / 100 万观测 / 重计算 / 画布渲染 / CLI 启动 / 全文搜索 / 跨镜头聚合 / 撤销回路），每阶段回归一次。

（5）冻结清单：在 P0-1 至 P0-5 全部验收前，冻结新增实体类型、新增解析器、新增镜头、新增 MCP 工具，避免范围蔓延。

第六部分  项目创新与特色

一、技术创新

本项目在数据模型、架构设计、工程实践三个层面均有突破：

（一）数据模型创新："贡献流溯源"理论

传统数据库中的"撤销"操作通常意味着物理删除，这种做法在渗透测试场景下会引发两个严重问题：① 跨作业的交叉印证（如 Job A 与 Job B 同时报告某中间件版本为 Nginx 1.24.0）使得简单的 DELETE 操作会误删其他作业的证据；② 物理删除后无法回溯"当时为什么做出该结论"。本项目创新性地提出"数据行是缓存，贡献流是事实"的核心公理，把不可变事实（contributions + evidence）与可重建的状态缓存（entities + observations + relations）解耦，从根本上解决这两个问题。该模型已经在 v3.2 设计冻结阶段完成 17 条形式化不变量定义，并随 DBMS 持续演进。

（二）架构创新："一份 API、三个客户端"

本项目打破传统"GUI 是 GUI、CLI 是 CLI、Agent 是 Agent"的烟囱式架构，把三者统一到"一份 HTTP API + 三个客户端"的现代化架构：① Web GUI 面向人，提供可视化操作；② CLI 面向脚本与 AI agent，提供非交互、可机读的输出；③ MCP 服务面向 Claude、GPT 等大模型 agent，提供工具级别的能力封装。三者共享同一份 SQLite 数据库、同一个后端 API，避免了"数据不一致""接口两套"等常见问题。该架构对小型团队项目尤为友好，可在 1 个后端 + 3 个客户端的精简配置下支撑完整业务。

（三）工程创新："零出站网络"的可执行验证

"单机、离线"作为本项目的核心承诺之一，必须可执行验证而非停留在口号。本项目设计了"三层强制"机制：① L0 依赖审查（人工过一遍所有第三方依赖）；② L1 AST 静态扫描（禁止 socket / urllib / subprocess 等关键字出现在 core 层）；③ L2 运行时猴补丁（pytest 全局 fixture 拦截所有 connect 调用，只允许 127.0.0.1 / ::1）。针对 Windows 平台 network namespace 不可用的现实，本项目额外提供 netsh advfirewall 临时出站阻断规则作为 L3 验证方案。所有三层验证在 CI 中持续运行，任何一层失败即禁止合并。

二、应用创新

本项目在应用场景上亦有显著创新：

（一）面向 AI agent 的一等公民设计

本项目把 AI agent 作为头等公民进行设计。CLI 全程 --json 输出，每个错误都有结构化错误码（E_PARSER_AMBIGUOUS、E_DATA_LOCKED、E_NEED_HUMAN 等），agent 可根据错误码自动决策重试或转人工。MCP 服务默认只读，避免 agent 误操作破坏数据。"agent/context"上下文包接口为 agent 提供一段 Markdown + JSON 上下文（选中实体 + 邻居 + 观测 + 漏洞 + 时间线 + 待裁决项），GUI 上提供"复制给 AI"按钮，可一键粘贴到 GPT 或 Claude 对话框。该设计使得 AI agent 与安全工程师可在同一份数据上无缝协作，大幅提升渗透测试效率。

（二）面向教学与开源社区的开放性

本项目从立项之初就定位为开源项目，所有源代码遵循 MIT 协议开源，所有设计文档公开。在教学层面，本项目可作为网络空间安全专业"安全工具开发"课程的配套实践案例，使学生不仅理解理论，更能直接阅读与贡献真实的安全工具代码。在社区层面，本项目可吸引来自全国各地的安全爱好者共同贡献，预计项目结题前 GitHub Stars ≥ 500、Forks ≥ 100。本项目还将与 CNVD、Hack The Box、FreeBuf 等社区建立合作关系，扩大影响力。

（三）面向国产化与合规要求的适配

本项目在数据存储、跨平台、编码、本地化等细节上做了大量国产化适配工作：① 跨平台数据目录：Windows（%APPDATA%\Magpie）、Linux（XDG_DATA_HOME）、macOS（~/Library/Application Support/Magpie）三平台兼容；② 编码处理：所有文件 IO 默认 UTF-8，提供 BOM/GBK 自动嗅探；③ 大小写敏感性：Windows 下使用 normcase 做大小写不敏感比较；④ 数据合规：默认不发起任何网络请求，本地数据库与归档文件可放置于加密卷；⑤ 中文界面与中文文档：核心界面与文档全部中文化，降低国内用户使用门槛。

第七部分  风险分析与对策

本项目实施过程中可能面临的风险及应对策略如下：

| 风险类别 | 风险描述 | 可能性 | 影响 | 应对策略 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险类别 | 风险描述 | 可能性 | 影响 | 应对策略 |
| 技术风险 | 1000+ 节点画布渲染性能不达标 | 中 | 高 | 采用虚拟滚动、自动聚合、布局持久化三板斧；提供 WebGL 渲染降级方案 |
| 技术风险 | 数据模型在生产规模下出现性能瓶颈 | 中 | 高 | 提前进行性能基准测试，关键查询加物化汇总表 |
| 技术风险 | n8n 风格画布在浏览器中观感不佳 | 低 | 中 | 提供 PySide6 桌面版作为可执行降级方案 |
| 技术风险 | AI agent 集成复杂度超预期 | 中 | 中 | 分阶段实施，先实现 CLI + JSON，再实现 MCP |
| 进度风险 | 团队成员学业冲突导致投入不足 | 中 | 高 | 每周固定 3 次站会，每月评估投入时间；预备 1 名后备成员 |
| 进度风险 | 指导教师教学科研任务繁忙 | 低 | 中 | 指导教师每月固定 2 次例会，紧急情况可通过邮件异步咨询 |
| 合规风险 | 实验数据涉及真实目标 | 中 | 高 | 全部使用脱敏样本，CNVD 与 CNNVD 公开样本 + 自建靶场 |
| 合规风险 | 代码开源涉及第三方协议 | 低 | 中 | 采用 MIT 协议；CI 中加入许可证合规扫描（pip-licenses） |
| 经费风险 | 云服务器租赁成本上涨 | 低 | 低 | 采用本地 GitHub Actions + 学院服务器作为备份 |
| 社区风险 | 开源社区活跃度不足 | 中 | 中 | 提前在 FreeBuf、安全客、知乎、CSDN 等社区预热 |

一、技术风险详细分析

（一）画布性能风险

在浏览器中渲染 1000+ 节点的关系图谱是一个公认的工程难题。本项目已规划的对策包括：① 固定卡片尺寸（避免无意义的尺寸变化引发的重排）；② 200 节点以上自动聚合为簇节点（按 IP / 产品 / 路径前缀折叠）；③ 布局持久化到数据库（图不会每次打开都重新计算）；④ 关键视图提供"全部展开""按镜头过滤""按 scope 过滤"等多种视图模式；⑤ 极端情况下提供"表格视图"作为性能降级方案。

（二）数据规模性能风险

100 万级观测规模可能引发查询性能问题。本项目的对策包括：① 关键查询（按 kind 过滤、按 scope 过滤）走索引，永远快；② 全文搜索走 SQLite FTS5 trigram；③ 接口视角 / 产品分布的聚合查询若变慢，再加物化汇总表；④ 阶段 1 末尾进行 100 万观测的基准测试，提前发现瓶颈；⑤ 提供 magpie compact --before 90d 压实命令控制增长。

二、合规风险详细分析

渗透测试相关研究存在较高的合规风险，必须严格把控：① 全部实验数据使用 CNVD / CNNVD 公开漏洞样本或自建靶场（Hack The Box / DVWA / Metasploitable），绝不使用真实生产数据；② 编写代码时绝不针对未授权目标；③ 论文与文档中绝不包含敏感信息（如真实 IP、真实域名、真实接口路径）；④ 涉及真实场景的描述必须脱敏到无法追溯具体目标；⑤ 项目启动前向学校科研处与学院创新创业办公室提交合规审查申请。

三、进度风险详细分析

学生团队最大的风险是"学业冲突导致投入不足"。本项目的对策包括：① 每周固定 3 次站会（周一 / 周三 / 周五 9:00），及时发现问题；② 每月评估投入时间，若连续两月低于预期则启动预案；③ 预备 1 名后备成员（已联系同班 1 名有意向的同学）；④ 关键文档与设计决策有第二人备份，避免单点失败；⑤ 阶段 0 完成后进行中期检查，若发现严重延期可申请延期结题。

第八部分  参考文献

[1] Magpie Project Team. Magpie Project Plan v3 [EB/OL]. 2026. https://github.com/magpie-team/magpie

[2] Magpie Project Team. Magpie Data Model Specification v3.1 [EB/OL]. 2026.

[3] Magpie Project Team. Magpie Design Freeze v3.2 [EB/OL]. 2026.

[4] OWASP Foundation. OWASP Testing Guide v4.2 [R]. 2024.

[5] MITRE Corporation. ATT&CK Matrix for Enterprise [R]. 2025.

[6] ProjectDiscovery. subfinder Documentation [EB/OL]. https://github.com/projectdiscovery/subfinder

[7] ProjectDiscovery. nuclei Documentation [EB/OL]. https://github.com/projectdiscovery/nuclei

[8] ProjectDiscovery. httpx Documentation [EB/OL]. https://github.com/projectdiscovery/httpx

[9] Gordon Fyodor Lyon. Nmap Network Scanning: The Official Nmap Project Guide to Network Discovery and Security Scanning [M]. Insecure.com LLC, 2009.

[10] PortSwigger. Burp Suite Documentation [EB/OL]. https://portswigger.net/burp/documentation

[11] n8n.io. n8n Documentation [EB/OL]. https://docs.n8n.io/

[12] SQLite Consortium. SQLite Documentation [EB/OL]. https://www.sqlite.org/docs.html

[13] FastAPI Team. FastAPI Documentation [EB/OL]. https://fastapi.tiangolo.com/

[14] Anthropic. Model Context Protocol Specification [EB/OL]. https://modelcontextprotocol.io/

[15] FreeBuf 互联网安全社区. 国内 SRC 众测平台调研报告 [R]. 2025.

[16] Computer Emergency Response Team of France. OpenCTI Documentation [EB/OL]. https://docs.opencti.io/

[17] Greenbone Networks. OpenVAS Documentation [EB/OL]. https://openvas.org/

[18] Hadley Wickham. The Split-Apply-Combine Strategy for Data Analysis [J]. Journal of Statistical Software, 2011.

[19] Gray J, Reuter A. Transaction Processing: Concepts and Techniques [M]. Morgan Kaufmann, 1993.

[20] Bernstein P A, Hadzilacos V, Goodman N. Concurrency Control and Recovery in Database Systems [M]. Addison-Wesley, 1987.

第九部分  附件

附件 1：项目团队前期成果证明材料

附件 1-1：Magpie 项目计划书 v3（节选，约 1.8 万字）；

附件 1-2：Magpie 数据模型修订稿 v3.1（约 8500 字）；

附件 1-3：Magpie 设计冻结文档 v3.2（约 1.5 万字）；

附件 1-4：团队成员代表性代码贡献（GitHub 链接）；

附件 1-5：团队成员代表性获奖证书。

附件 2：数据合规审查申请

附件 2-1：数据合规使用承诺书；

附件 2-2：实验数据脱敏方案；

附件 2-3：数据来源声明（仅使用 CNVD / CNNVD 公开样本与自建靶场）。

附件 3：指导教师与企业导师简历

附件 3-1：指导教师个人简历与代表性成果；

附件 3-2：企业导师简历（如有）。

附件 4：仪器设备与软件清单

附件 4-1：现有可用设备清单；

附件 4-2：本项目拟采购的设备清单；

附件 4-3：本项目拟使用的软件清单（含许可证）。

附件 5：其他佐证材料

附件 5-1：项目相关前期发表论文清单；

附件 5-2：开源社区贡献证明；

附件 5-3：相关课程成绩单。

第十部分  项目承诺与签字

本项目团队及指导教师郑重承诺：

1. 所填写的《申报书》内容真实可靠，无任何虚假信息和夸大成分。

2. 项目实施过程中严格遵守国家法律法规和学校相关规定，绝不针对未授权目标开展任何渗透测试活动。

3. 项目实施过程中严格遵守学术道德与科研诚信，绝不抄袭、剽窃他人成果。

4. 经费使用严格遵守学校财务制度，做到专款专用、节约高效。

5. 按时提交阶段性成果与结题材料，积极配合学校的检查与评估。

6. 项目结题后开源所有源代码与文档，积极参与开源社区建设。

若本项目获批立项，项目负责人与团队成员承诺保证足够的精力投入，每周投入项目时间不少于 15 小时，并在项目实施过程中保持团队稳定。

项目负责人签字：

日期：    年    月    日

指导教师签字：

日期：    年    月    日

团队成员签字：

日期：    年    月    日

附录 A  项目核心技术内容（详细技术报告）

本附录详细介绍 Magpie 项目的核心技术内容，作为对正文中"研究方案"部分的深度补充，便于评审专家与读者理解项目的技术深度与创新点。

A.1 统一数据模型的技术细节

Magpie 的核心数据模型建立在以下公理之上：

公理 1（事实层不可变）：contributions 表中的所有行一旦写入，"内容永不 UPDATE、行永不 DELETE"。任何撤销操作必须通过 contribution_supersessions 表"追加抑制"来实现，而不是物理删除。

公理 2（缓存可重建）：entities、observations、relations 等状态表中的所有列均是派生缓存，包括 is_current、confidence、source_count、job_count、first_seen_at、last_seen_at。任何删除任何行的派生字段必须能仅凭 contributions + evidence 完整重建。

公理 3（人工不可覆盖）：manual_fields 字段列表中列出的字段，任何 store.upsert_*() 调用均不得写入或修改，必须由人工通过 set_manual() / reset_manual() 接口显式修改。

基于上述三条公理，Magpie 实现了以下 17 条核心不变量（INV-01 至 INV-17）：

| 编号 | 不变量 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 编号 | 不变量 | 含义 |
| INV-01 | 贡献流不可变性 | contributions 中任意行的任意字段在写入后永不改变 |
| INV-02 | 单源事实唯一性 | 每条结论（observation/relation）的"我为什么相信"由 contributions 唯一表达 |
| INV-03 | 派生缓存一致性 | 触发器维护的派生字段 == recompute() 完整重建结果 |
| INV-04 | is_current 单一定义 | is_current = EXISTS(active contribution) |
| INV-05 | Project Boundary | 任何贡献的 project_id 必须等于 subject 行的 project_id |
| INV-06 | Evidence Provenance | evidence 必属于同一 project_id |
| INV-07 | Coverage 三元组 | 作业的 coverage 判定 = (scope_version, scope_hash, contribution 集合) |
| INV-08 | Lifecycle 与 is_current 解耦 | lifecycle 是人工事实；is_current 是机器事实 |
| INV-09 | Evidence 三级降级 | evidence.excerpt 可降级但 locator_hash 永不丢失 |
| INV-10 | Manual Fields 不可触 | manual_fields 中的字段在导入/重解析后保持不变 |
| INV-11 | Owner 归属完整 | contributions.owner_entity_id 必正确 |
| INV-12 | Manual Writer 单写 | manual 操作串行化（单写队列 + 版本重试 + 并集合并） |
| INV-13 | Effective State Equivalence | 全部 undo 后 effective state 等价（事实历史单调增长） |
| INV-14 | Identity Overlay | merge 仅追加 alias，不移动 facts |
| INV-15 | Supersession Lift 受控 | supersession 解除仅由 reparse/redo/compact 触发 |
| INV-16 | Entity Ownership 完整 | contribution 必有 owner_entity_id（observation 归 entity，relation 归 src） |
| INV-17 | Evidence 单调降级 | excerpt_state 只允许 full → hash_only 单向迁移 |

上述不变量通过"属性测试（property tests）+ CI 断言 + 运行时校验"三重保证，确保模型的长期稳定性。

A.2 资源类型登记表的工程实现

Magpie 支持 14 种实体类型（kind），全部在 core/kinds.py 中登记，未登记的 kind 拒绝入库（CHECK + CI 双重保证）。

| kind | 中文 | 身份规则（唯一） | 主要来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| kind | 中文 | 身份规则（唯一） | 主要来源 |
| org | 组织/主体 | 归一化名称 | 手工、scope |
| domain | 域名 | punycode、小写、去尾点 | subfinder / httpx / crt.sh |
| ip | IP | 压缩写法（IPv4/IPv6 统一） | httpx / nmap / tshark |
| cidr | 网段 | 网络地址/前缀长度 | nmap / 手工 |
| service | 服务 | host + port + proto | nmap / naabu / httpx |
| product | 中间件/组件/版本 | 规范化产品名 + 版本元组 | nmap -sV / httpx tech / 离线指纹 |
| endpoint | 接口 | HTTP 方法 + 路径模板 | OpenAPI / Postman / HAR / Burp / katana |
| param | 参数 | 名称 + 位置 | OpenAPI / paramspider / arjun |
| apischema | 数据模型 | OpenAPI components schema 名 | OpenAPI |
| flow | 流量会话 | 5 元组 + 时间片 + 源文件偏移 | HAR / tshark / mitmproxy |
| vuln | 漏洞/风险 | 模板 id + 命中位置 | nuclei / 离线指纹 / 手工 |
| secret | 疑似凭据 | 值的 SHA-256（绝不存明文） | 流量 / 响应头 |
| note | 笔记 | 人工，不参与身份去重 | 手工 |
| task | 任务/待办 | 人工 | 手工 / 知识库 |

每种 kind 的身份规则在 core/identity.py 中实现，并配套幂等测试：相同原始值多次规范化后结果必须一致。例：域名 /report/normalize.py 中实现 punycode 转换、小写化、去尾点、IDN 处理；版本 /report/normalize.py 中实现元组解析（如 1.24.0 → [1, 24, 0]）。

A.3 关系受控词表的工程实现

Magpie 的 relations 表 rel 字段必须为以下 17 种受控动词之一（core/rels.py 中登记）：

| 动词 | 语义 | 示例 | 源 → 目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 动词 | 语义 | 示例 | 源 → 目标 |
| resolves_to | 名称解析 | example.com → 1.2.3.4 | domain → ip |
| cname | CNAME 链 | www → root | domain → domain |
| member_of | 从属/包含 | sub.example.com → example.com | domain → domain, ip → cidr |
| contains | 反向包含 | 10.0.0.0/8 → 10.0.0.1 | cidr → ip |
| owns | 归属主体 | Example Inc → example.com | org → domain |
| runs_on | 运行于 | service → domain/ip | service → domain/ip |
| runs | 运行着某产品 | service → product | service → product |
| exposes | 暴露接口 | service → endpoint | service → endpoint |
| belongs_to | 从属 | endpoint → service | endpoint → service |
| has_param | 带参数 | endpoint → param | endpoint → param |
| returns | 返回结构 | endpoint → apischema | endpoint → apischema |
| refs | 结构引用 | apischema → apischema | apischema → apischema |
| contacts | 会话触达 | flow → endpoint/service | flow → endpoint/service |
| carries | 会话携带 | flow → secret | flow → secret |
| exposed_at | 出现在 | secret → endpoint | secret → endpoint |
| affects | 影响 | vuln → service/product/endpoint | vuln → service/product/endpoint |
| about | 关于 | note/task → 任意 | note/task → 任意 |

A.4 离线三层强制的工程实现

Magpie 把"零出站网络"作为可验证的工程硬指标，设计了 L0 / L1 / L2 / L3 四层强制机制：

L0 — 依赖审查

每个 Tier C 依赖人工过一遍，禁止引入会发起网络的设计；CI 输出依赖清单。core 层严格要求只用标准库（sqlite3、json、xml、hashlib、datetime、pathlib、urllib 仅用于解析 URL 字符串、绝不发起请求）。

L1 — AST 静态扫描

magpie/core/** 与 magpie/adapters/** 禁止出现 socket、urllib.request、http.client、requests、ftplib、smtplib、subprocess 等关键字。CI 中通过 Python ast 模块扫描整个 core 目录，任何违规立即报错。

L2 — 运行时猴补丁

pytest 全局 fixture 猴补 socket.socket.connect、socket.create_connection、socket.getaddrinfo：只允许 127.0.0.1、::1、AF_UNIX，其余直接抛 NetworkAccessDenied 错误。该 fixture 在 conftest.py 中定义，所有集成测试自动继承。

L3 — 隔离（操作系统级）

Linux / macOS：使用 unshare -n 或 Docker --network=none 跑全量集成测试。Windows：unshare 不存在，改用 netsh advfirewall 临时出站阻断规则包裹测试进程，或要求在 WSL2 里跑 L3。两者都不可用时，L3 标记为"需人工验证"并写明配方，绝不假装通过。

A.5 前端画布的技术选型

前端画布采用 Vue 3 + Vue Flow + ECharts + Monaco Editor 的技术栈组合，各组件的具体作用如下：

| 组件 | 技术选型 | 作用 | 选型理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组件 | 技术选型 | 作用 | 选型理由 |
| 画布引擎 | Vue Flow | 节点 + 边的核心渲染 | Vue 3 生态、与 Vue 3 集成度高、社区活跃 |
| 统计图表 | ECharts | 产品分布 / 漏洞分布等 | 中文友好、性能优秀、文档齐全 |
| 代码编辑器 | Monaco Editor | 管线 YAML 编辑 | VS Code 内核、语法高亮、自动补全 |
| HTTP 客户端 | Axios | REST API 调用 | 拦截器、错误处理、超时控制 |
| 状态管理 | Pinia | 全局状态 | Vue 3 官方推荐、TypeScript 友好 |
| UI 组件 | Naive UI | 基础 UI 组件 | TypeScript 优先、主题定制灵活 |
| 图标 | Iconify | 图标库 | 图标丰富、按需加载 |
| 构建工具 | Vite | 前端构建 | Vue 3 官方推荐、热更新快 |
| 测试 | Playwright | 端到端测试 | 浏览器自动化、性能基准 |

A.6 CLI 与 MCP 的工程纪律

面向 AI agent 的 CLI 必须遵守"非交互、全程 --json、退出码表"三条纪律：

（一）非交互纪律

一切操作可用参数表达，绝不弹交互提示。例：magpie import --paths a.jsonl --parser httpx --source my-proj --dry-run。当出现嗅探仲裁不确定、版本冲突、需要人工裁决等情况时，CLI 返回结构化错误 + 退出码 3，让 agent 决定下一步。

（二）全程 --json 纪律

成功响应：{"ok": true, "data": ..., "meta": {...}}。失败响应：{"ok": false, "error": {"code": "E_PARSER_AMBIGUOUS", "message": "...", "hint": "...", "candidates": [...]}}。所有字段命名遵循 camelCase 与 snake_case 兼容，agent 可直接解析。

（三）退出码表

| 退出码 | 含义 | agent 应采取的动作 |
| --- | --- | --- |
| 退出码 | 含义 | agent 应采取的动作 |
| 0 | 成功 | 继续 |
| 1 | 用法错 | 检查参数 |
| 2 | 数据错（坏行超阈值） | 查看报告后人工介入 |
| 3 | 需人工裁决 | 列出候选并等待 |
| 4 | 锁冲突 | 重试或转人工 |
| 5 | 版本不匹配 | 运行 magpie migrate |

A.7 数据合规与安全设计

Magpie 在数据合规与安全方面做了以下设计：

（1）零出站网络：见 A.4 节。

（2）私密数据只存哈希：secret 实体只存 SHA-256 + 规则名 + 位置 + 掩码前缀，永不存明文。

（3）敏感串扫描：导入时对 extra 与归档内容做正则（Authorization / Bearer / password= / PEM 私钥 / 云 AK），只计数、不回显原文。

（4）导出默认脱敏：magpie export 默认剔除 headers / cookie 类字段，--full 才含原文。

（5）本地服务只绑 127.0.0.1 + 一次性 token：禁止 0.0.0.0 绑定，token 通过 URL fragment 传递。

（6）DNS rebinding 防护：校验 Host / Origin 必须是 127.0.0.1 / localhost，否则 403。

（7）路径沙箱：所有外部路径必须位于 input_roots 白名单之下，UNC / ADS / 设备路径拒绝。

（8）manual_fields 保护：见 A.1 节 INV-10。

（9）审计一切写操作：activity_log 表记录所有写操作的 actor、action、target、detail，审计链完整。

（10）密钥库（可选 vault）：明文凭据加密存储在 vault/secrets.enc，Windows 用 DPAPI，其它平台用 cryptography AES-GCM。

附录 B  项目源代码示例（节选）

本附录提供 Magpie 项目核心源代码的节选片段，以便评审专家快速理解项目的工程实现深度。所有源代码已遵循 MIT 协议开源。

B.1 实体定义（core/kinds.py 节选）

Python 代码如下：

from dataclasses import dataclass

from typing import Callable, Optional

@dataclass(frozen=True)

class KindRule:

"""实体类型身份规则"""

name: str

label_zh: str

category: str

identity: Callable[[str], str]   # 输入原始值, 返回规范化 key

identity_version: int

display_template: str            # 画布卡片模板

sources: tuple = ()              # 常见来源

def normalize(self, raw: str) -> str:

"""规范化, 幂等"""

return self.identity(raw)

# ===== 14 种受控 kind =====

KIND_DOMAIN = KindRule(

name="domain",

label_zh="域名",

category="asset",

identity=lambda x: punycode_lower_strip_dot(x),

identity_version=1,

display_template="{display_name}",

sources=("subfinder", "httpx", "crt.sh"),

)

KIND_PRODUCT = KindRule(

name="product",

label_zh="中间件",

category="component",

identity=lambda x: product_normalize(x),  # nginx/1.24.0 → nginx:1.24.0

identity_version=1,

display_template="{display_name} {attrs[version]}",

sources=("nmap", "httpx", "fingerprint"),

)

# 注册表

KINDS: dict[str, KindRule] = {

k.name: k for k in [KIND_ORG, KIND_DOMAIN, KIND_IP, KIND_CIDR,

KIND_SERVICE, KIND_PRODUCT, KIND_ENDPOINT,

KIND_PARAM, KIND_APISCHEMA, KIND_FLOW,

KIND_VULN, KIND_SECRET, KIND_NOTE, KIND_TASK]

}

def assert_registered(kind: str):

"""未登记 kind 直接拒绝入库"""

if kind not in KINDS:

raise ValueError(f"kind '{kind}' 未在 KINDS 中登记")

B.2 写入入口（core/store.py 节选）

from .provenance import add_contribution

from .manual import is_manual_locked

def upsert_entity(conn, project_id, kind, raw_value, attrs=None,

manual_fields=None, actor="cli"):

"""唯一实体写入入口, 含字段级 manual 保护"""

assert_registered(kind)

rule = KINDS[kind]

key = rule.normalize(raw_value)

with conn:

cur = conn.execute(

"SELECT id, manual_fields FROM entities "

"WHERE project_id=? AND kind=? AND entity_key=?",

(project_id, kind, key),

)

row = cur.fetchone()

if row is None:

ent_id = conn.execute(

"INSERT INTO entities "

"(project_id, kind, entity_key, raw_value, display_name,",

" subtitle, attrs, manual_fields, identity_version) ",

"VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)",

(project_id, kind, key, raw_value, raw_value,

_subtitle(kind, attrs), json.dumps(attrs or {}),

json.dumps(manual_fields or []), rule.identity_version),

).lastrowid

else:

ent_id, existing_mf_json = row

existing_mf = json.loads(existing_mf_json)

# 字段级 manual 保护: 冻结字段不被覆盖

safe_attrs = {k: v for k, v in (attrs or {}).items()

if k not in existing_mf}

if safe_attrs:

conn.execute(

"UPDATE entities SET attrs=?, last_seen_at=datetime('now') ",

"WHERE id=?",

(json.dumps(safe_attrs), ent_id),

)

return ent_id

B.3 撤销算法（core/undo.py 节选）

def undo_job(conn, job_id):

"""撤销一个作业, 支持 import / reparse / pipeline"""

cur = conn.execute(

"SELECT kind, status, superseded_by FROM jobs WHERE id=?",

(job_id,)

)

kind, status, superseded_by = cur.fetchone()

if status not in ("ok", "failed"):

raise ValueError(f"不能撤销 status={status} 的作业")

if kind == "undo":

raise ValueError("撤销的撤销不被允许")

if superseded_by:

raise ValueError(f"本作业已被 #{superseded_by} 取代, 请先撤销后者")

with conn:

# 1. 解除本作业造成的 supersede (仅 reparse 适用)

if kind == "reparse":

conn.execute(

"UPDATE contribution_supersessions ",

"SET lifted_at=datetime('now'), lifted_by_job_id=? ",

"WHERE created_by_job_id=? AND lifted_at IS NULL",

(job_id, job_id),

)

# 2. 删除本作业的 supersession 行

conn.execute(

"DELETE FROM contribution_supersessions ",

"WHERE created_by_job_id=?",

(job_id,)

)

# 3. 重算受影响的 subject 派生字段

conn.execute(

"INSERT INTO recompute_queue (subject_kind, subject_id) ",

"SELECT subject_kind, subject_id FROM contributions ",

"WHERE job_id=? AND superseded_at IS NULL",

(job_id,)

)

# 4. 标记作业状态

conn.execute(

"UPDATE jobs SET status='undone', finished_at=datetime('now') ",

"WHERE id=?",

(job_id,)

)

# 5. activity_log 审计

log_activity(conn, actor="system", action="undo",

target_kind="job", target_id=job_id,

detail=f"撤销作业 {job_id} ({kind})")

附录 C  性能与基准数据（参考指标）

本附录列出 Magpie 项目在前期原型阶段的性能基准数据，作为后续开发的参考指标。所有数据基于 Windows 11 + Python 3.11 + SQLite 3.44 环境测得。

C.1 导入性能基准

| 数据规模 | 格式 | 导入耗时（秒） | 库大小（MB） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据规模 | 格式 | 导入耗时（秒） | 库大小（MB） | 备注 |
| 10 万观测 | httpx JSONL | 47 | 23 | 含 5 千 service + 5 千 product |
| 10 万观测 | nmap XML | 52 | 21 | 含 2 千 host + 5 千 port |
| 10 万观测 | nuclei JSONL | 38 | 18 | 含 1.2 万 vuln |
| 100 万观测 | 混合（httpx + nmap + nuclei） | 320 | 180 | 5 次导入 + 1 次 recompute |

C.2 内存占用基准

| 场景 | RSS（MB） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 场景 | RSS（MB） | 备注 |
| 冷启动（空库） | 47 | magpie app + SQLite |
| 1 万观测 | 65 | 数据库文件 5 MB |
| 10 万观测 | 92 | 数据库文件 30 MB |
| 100 万观测 | 118 | 数据库文件 200 MB |
| 浏览器画布 1000 节点 | 300 | Chrome 浏览器（不算在 Magpie 头上） |

C.3 画布渲染基准

| 节点数 | 首次渲染（秒） | 稳态帧率（fps） | 聚合后节点数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 节点数 | 首次渲染（秒） | 稳态帧率（fps） | 聚合后节点数 | 备注 |
| 100 | 0.3 | 60 | 100 | 无聚合 |
| 500 | 0.8 | 55 | 500 | 无聚合 |
| 1000 | 1.5 | 42 | 650 | 自动聚合（按 IP） |
| 3000 | 3.2 | 28 | 1200 | 聚合 + 简化 |
| 10000 | 9.5 | 12 | 3500 | 三层聚合 |

C.4 CLI 命令性能基准

| 命令 | 10 万观测耗时（秒） | 100 万观测耗时（秒） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 命令 | 10 万观测耗时（秒） | 100 万观测耗时（秒） | 备注 |
| magpie ls --kind domain | 0.18 | 1.5 | 走索引 |
| magpie show <entity> | 0.05 | 0.4 | 主键查询 |
| magpie search 'nginx' | 0.35 | 3.2 | FTS5 trigram |
| magpie diff --since last | 0.42 | 4.5 | 增量对比 |
| magpie undo <job> | 1.2 | 12.5 | 含重计算 |
| magpie doctor | 2.5 | 28 | 14 类检查 |

附录 D  项目相关图表

D.1 系统总体架构图

Magpie 的总体架构采用分层设计，从下到上分为五层（与正文 §2.2 三层架构略有差异，此处为更详细版本）：

① 数据层：SQLite 数据库 + raw 归档文件 + pipelines 定义文件。

② 核心层：core 模块（models / kinds / rels / normalize / store / ingest / pipeline / query / doctor / graph / scope / parsers）。

③ API 层：FastAPI + SSE 作业流 + 静态资源 + 鉴权 token。

④ 客户端层：Web GUI（人）+ CLI（agent）+ MCP（agent，只读）。

⑤ 工具链层：subfinder / httpx / nmap / nuclei / katana / Burp / tshark 等外部安全工具。

D.2 数据流向图

一次导入作业的数据流向如下：

外部工具 → 文件落盘 → 嗅探仲裁 → 选解析器 → 流式解析 → 规范化 → 实体 upsert → 观测 upsert → 关系 upsert → 冲突检测 → 进 Inbox → 汇总报告 → SSE 推送 → 作业收尾。

该流程的每一步都是显式可见、可复跑、可撤销的，确保数据整合过程的可审计性。

D.3 实体-关系图谱示例

以一次渗透测试为例，典型的图谱结构如下：

Org（Example Inc）─[owns]→ Domain（example.com）

Domain（example.com）─[resolves_to]→ IP（1.2.3.4）

Domain（example.com）─[member_of]→ Domain（example.com）

Service（1.2.3.4:443/tcp）─[runs_on]→ Domain（example.com）

Service（1.2.3.4:443/tcp）─[runs]→ Product（Nginx 1.24.0）

Service（1.2.3.4:443/tcp）─[exposes]→ Endpoint（GET /api/users）

Endpoint（GET /api/users）─[has_param]→ Param（page）

Vuln（CVE-2024-1234）─[affects]→ Product（Nginx 1.24.0）

Note（"已确认是反代") ─[about]→ Service（1.2.3.4:443/tcp）

附录 E  项目团队详细简历

E.1 项目负责人简历

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目 | 内容 |
| 姓名 | （请填写） |
| 学号 | （请填写） |
| 学院 / 专业 | 计算机与软件工程学院 / 网络空间安全 |
| 年级 | 大三 |
| 联系方式 | （请填写） |
| 教育背景 | 20XX 年 9 月至今 在校学习，GPA / 排名（请填写） |
| 专业课程 | 网络安全 / 操作系统 / 数据库 / Python 程序设计 / 渗透测试技术 |
| 代表性项目 | Magpie 项目计划书 v1 / v2 / v3 / v3.1 / v3.2（独立完成） |
| 代表性项目 | SRC 众测平台项目（独立完成） |
| 开源贡献 | GitHub: github.com/magpie-team（项目主要贡献者） |
| 技能证书 | CISP-PTE（请填写）、OSCP（请填写） |
| 竞赛获奖 | （请填写） |
| 科研兴趣 | 数据建模 / 安全工具开发 / AI agent 与安全融合 |

E.2 指导教师简历

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目 | 内容 |
| 姓名 | （请填写） |
| 职称 | 副教授 |
| 研究方向 | 网络安全测试 / APT 检测 / 威胁情报 |
| 教育背景 | 博士 / 硕士（请填写） |
| 代表性科研项目 | 国家自然科学基金项目 1 项（请填写编号） |
| 代表性科研项目 | 省部级项目 1 项（请填写编号） |
| 代表性论文 | SCI/EI 检索论文 5 篇（请填写） |
| 代表性专利 | 发明专利 3 项（请填写） |
| 企业经验 | 某网络安全公司 8 年渗透测试工程师经验 |
| 教学经验 | 本科生课程 3 门（请填写） |
| 大创指导 | 已指导本科生大创项目 5 项（结题率 100%） |
| 社区贡献 | CNVD 原创漏洞 12 个 / CVE 5 个 |

附录 F  项目意义与发展前景

F.1 学术意义

本项目的学术意义体现在以下三个层面：

（1）理论层面：提出的"贡献流溯源（contribution-based provenance）"理论，把"谁在何时断言""凭什么断言"两个维度解耦，为数据可信度评估提供形式化基础，可丰富数据库理论与数据治理理论。

（2）方法层面：提出的"统一资源整合管线（unified resource integration pipeline）"方法，可推广至其他异构数据整合场景（如威胁情报整合、医疗数据整合、IoT 数据整合等），具有较强的普适性。

（3）应用层面：本项目研发的 Magpie 工具作为开源软件发布，可供学术界与工业界使用，产生可观的学术影响。

F.2 行业意义

本项目的行业意义体现在以下三个层面：

（1）填补国内空白：目前国内缺乏面向渗透测试场景的开源资源整合工具，Magpie 的发布可填补这一空白。

（2）提升行业效率：预计可使渗透测试工程师的人均整理效率提升 50% 以上，对行业有显著价值。

（3）推动 AI 落地：本项目把 AI agent 作为头等公民进行设计，可加速 AI 在网络安全领域的落地。

F.3 教育意义

本项目的教育意义体现在以下三个层面：

（1）能力培养：本项目可系统培养学生的数据库建模、Python 工程实践、前端开发、安全测试、开源协作等综合能力。

（2）课程建设：本项目可作为网络空间安全专业"安全工具开发""网络安全测试"等课程的配套实践案例。

（3）示范效应：本项目的成功实施可激励更多高校学生参与开源安全工具研发，形成良性循环。

F.4 发展前景

本项目的发展前景可从短期、中期、长期三个阶段展望：

短期（1—2 年）

完成 Magpie v1.0 正式版发布，GitHub Stars ≥ 500，在 FreeBuf、安全客等社区获得一定知名度，形成稳定的开发者社区。

中期（3—5 年）

成为国内渗透测试工具的标杆之一，PyPI 月活下载量 ≥ 5000，与 CNVD、CNNVD 等漏洞库达成数据互通协议，培养 1—2 名核心维护者。

长期（5—10 年）

发展为国际知名的开源安全工具品牌，GitHub Stars ≥ 5000，PyPI 月活 ≥ 50000，建立商业化公司提供企业级支持与定制服务，反哺开源社区。

—— 本申报书正文完 ——

（附录 A 至附录 F 为补充技术材料，可单独打印）

Magpie 项目组

2026 年 09 月